|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benefícios-alvo | Alinhamento estratégico | Data-alvo | Responsável | Critério | Premissas | Riscos |
| Aumentar a maturidade em segurança da informação do nível atual (“inexistente”) para o nível de “processos definidos” | Alinhado a necessidade da organização de obter melhor posicionamento de mercado | Final do Projeto | José | A ser definido por auditoria externa | * Remediação dos gaps identificados * Criação de uma estrutura de SI para manter os processos definidos | Caso não haja uma estrutura de SI, a rotina dos processos e da remediação de vulnerabilidades pode ser comprometida, levando à redução da maturidade. |
| Aumentar o faturamento em 15% com a obtenção da certificação | Alinhado a estratégia de crescimento da organização | Final do Projeto | João | Comparar faturamento do ano em questão com o ano anterior | * Obtenção da certificação | Caso não obtenha a certificação, o benefício será comprometido. |
| Reduzir o número de ocorrências de segurança da informação | Alinhado a necessidade da organização de obter melhor posicionamento de mercado | A partir da remedição dos gaps | Maria | Comparar as ocorrências do ano em questão com as do ano anterior | * Existência de registros formais das ocorrências * Realização de treinamentos de SI para os usuários finais | Risco de falha humana que origine alguma ocorrência |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aprovado por** | | **Data** | **Assinatura** |
| **Nome** | **Setor** |
|  |  |  |  |